# Testprotokoll
Projekt:	Grupprojekt Bibliotekssystem
Datum:	2019-11-27 till 2019-12-03
Utförd av:	Jonathan Harlin, Marcus Welin, Elchin Jabbari, Andre Lundström,
Pontus Pettersson, Markus Svanberg, Hariz Hacesic, Denizhan Örgun, Morgan	Mauritz

Sida/del av produktion/funktion som testats
Testerna kommer att ske i fallande ordning, röd, gul och grön. Prioritering sker i samma ordning. De delar som är färdigställda vid leverans kommer att levereras testade samt med testprotokoll. / Efter utförda tester (2019-12-02), så har ytterligare förbättringar skett. De punkter som är åtgärdade eller förändrade är: / C2, B4, / Uppfylld tidsplan? / Första målet med projektet var att till kl 12.00 den 27/11, bli klara med alla röda punkter från planeringen. Detta mål höll inte, då vi lade mer tid för planering av systemet. När vi väl satte igång med kodningen så hann vi ikapp planering för de röda, samt gula, och var därmed i linje med schemat inför 2/12. Då lades fokus på de gröna funktionerna och mer felhantering. / Överlag så följdes schemat väl, men med några funktioner utlämnade pga. Tidsbrist.

Datum	2019-12-02
Testansvarig (e-mail)	marcuswelin88@gmail.com
Testansvarig (tfn)
Testad av (e-mail)	marcuswelin88@gmail.com
Granskad datum	2019-12-02
Granskad av	Marcus Welin, Hariz Hasecic, / Denizhan Örgun, Morgan Mauritz
Övrigt	Testet kommer att köras oberoende av främst Hariz och Denizhan och Morgan, som inte har någon djupare insikt i hur koden är uppbyggd. Marcus har suttit med som en del av utvecklingsteamet i början, då vi ansåg att det behövdes för att komma framåt med koden.
Testförutsättningar
Skärmupplösning	Console application ( skärmupplösning oviktig )
Operativsystem	Windows

# A. Code red ( Hög prioritering på systemet )
Finns fungerande menysystem och fungerar navigationen bra mellan dessa? Är navigationen tydlig?	A1
Är den generella användbarheten bra?	A2
Kan användaren låna en bok?	A3
Kan användaren lämna tillbaka en bok?	A4
Finns det inloggning för bibliotekarien/admin, fungerar den? Är lösenord säkrat/gömt?	A5
Kan admin lägga till och ta bort användare/låntagare? Kan admin ta bort sig själv?	A6
Kan admin lägga till och ta bort böcker från systemet?	A7
Är systemet felhanterat? Vad händer vid feltryck/felinmatning? Vad händer vid tom inmatning? / Kan man skapa användare med mindre än ett visst antal tecken?	A8
Kan användare komma åt adminfunktioner? Kan admin agera låntagare?	A9
Kan systemet stängas av?	A10

# 2 B. Code yellow ( Medel prioritering på systemet )
Kan användaren se sina pågående lån?	B1
Kan användaren ställa sig i kö för att låna en redan utlånad bok?	B2
Får användaren en notifikation när boken blir tillgänglig igen? ( får alla som står i kö en notifikation eller bara den som står först i kön? )	B3
Finns det en lista på vilka böcker som är utlånade och vilka som lånat dem?	B4
Finns det ett max antal böcker som en användare kan låna?	B5
Har användaren en kundkorg som denne kan lägga till böcker i eller lånas en bok i taget?	B6
Kan användaren lägga till och ta bort böcker under samma lånetagning ( om bok redan är lånad, kan denne lämna tillbaka den under samma session? )	B7

# 3 C. Code green ( Låg prioritering på systemet )
Kan systemet agera som E-tjänst? Hur?	C1
Kan en användare låna vilken bok som helst ( åldersbegränsningar? )	C2
Kan en användare som är under 18 år reservera en bok som har 18-årsgräns?	C3
Finns det en begränsning på hur länge en bok kan vara lånad? Hanteras förseningar?	C4
Kan bibliotekarien/admin ändra information om böcker? ( Byta titel osv. )	C5
Kan bibliotekarien/admin ändra en användares personliga information?	C6
Arbetar lånesystemet med hjälp av någon kredit ( t.ex. lånekort )	C7
Kan en användare låna om samma bok flera gånger? Reservera en bok som denne redan lånar?	C8
Finns det ett max-antal med användare?	C9
Kan bibliotekarien/admin och/eller användare se en lista på reservationer och vilka som reserverat böckerna?	C10

# Felrapport
Fel / nummer	Fel/händelse	Förslag	Rapporterat / av	Åtgärdas av	Status och tidplan
A1	Fattas några vyer för att visa låntagare, visar ej korrekt	Fixa till låntagares submeny, tydligare bakåtknappar. Lägg till navigeringsalternativ	Denizhan	Ansvarig Utvecklare
A4	Systemet lämnar tillbaka alla böcker, inte specificerade	Fixa så man kan lämna tillbaka valfritt antal böcker	Hariz	Ansvarig Utvecklare
A5	Lösenord är ej säkrat	Enkel transformation av lösen (ex. asterisk)	Denizhan	Ansvarig Utvecklare
A8	Det går att lägga till böcker utan namn, det går att lägga till användare med fel input. / Ta bort obefintlig bok = krasch	Fixa felhantering av input. / Lägga en gräns för minsta antal bokstäver för böcker.	Morgan	Pontus	Detta är åtgärdat och det går inte längre att lägga in en ”tom” bok.
A9	Användare kan stänga av systemet, admin kan ej agera låntagare.	Flytta avslutning av systemet till adminmenyn.	Marcus	Ansvarig Utvecklare
B1	Nej	Lägg till register för utlånade böcker	Marcus	Ansvarig Utvecklare
B2	Ingen reservation eller kösystem	Lägg till funktion för reservationstjänst	Hariz	Ansvarig Utvecklare
B3	Ingen reservation eller kösystem	Lägg till funktion för reservationstjänst	Hariz	Ansvarig Utvecklare
B4	Bibliotekarien kan se låntagare, dock inte böckerna	Koppla samman användare och deras lånade böcker	Denizhan	Jonathan	Åtgärdat 2019-12-03
B5	Finns ingen möjlighet för att sätta maxvärden.	Ge admin möjlighet att sätta en maxgräns för användare/böcker	Morgan	Ansvarig Utvecklare
B7	Går ej att låna och lämna tillbaka under samma session, däremot fungerar det motvänt	Förbättra sessionen med att man kan logga in innan sessionsstart	Morgan	Ansvarig Utvecklare
C1	Systemet har inga implementerade e-tjänster		Denizhan	Ansvarig Utvecklare
C2	Låna snuskbok som 100åring och minderårig kraschar systemet och denne får ett felmeddelande som säger att den är för ung, 30-åring kraschar endast systemet	Verifiera att den kan lånas och inte lånas på korrekt vis beroende på ålder.	Hariz	Jonathan	Åtgärdat 2019-12-03 / (Kraschen hände för att vi hade en krock med filerna i Git. Filerna återställdes och en mindre funktion lades till.)
C3	Inga reservationsfunktioner	Lägg till reservationstjänst	Marcus	Ansvarig Utvecklare
C4	Finns inga register som hanterar längden av lån	Ha en textfil med endast data för lån.	Marcus	Ansvarig Utvecklare
C5	Kan ej redigera böckers namn eller författare, endast ta bort	Utöka bibliotekariens funktionalitet så de kan redigera lämpliga objekt	Denizhan	Ansvarig Utvecklare
C6	Kan endast lägga till / ta bort låntagare	Lägg till funktionalitet för att säkra upp för felskrivningar	Hariz	Ansvarig Utvecklare
C7	Inte mer än att man måste ha en inloggning	Utöka textfilen för användare för att hantera icke giltiga konton	Hariz	Ansvarig Utvecklare
C8	Användaren kan låna samma bok fler gånger, dock ingen reservationsfunktion	Lägg till funktion för reservationstjänst	Morgan	Ansvarig Utvecklare
C10	Finns ej möjlighet att reservera	Lägg till funktion för reservationstjänst	Denizhan	Ansvarig Utvecklare